РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

| 20 лютого 2025 року | м.Рожище | № 53/18 |
| --- | --- | --- |

Про хід виконання у 2024 році Програми

«Благоустрій Рожищенської міської

територіальної громади» на 2024 рік

Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення міської  ради від 22.12.2023 № 39/7 «Про затвердження Програми «Благоустрій Рожищенської міської територіальної громади» на 2024 рік», враховуючи рекомендації  постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури від 14.02.2025      № 49/7, постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій від 18.02.2025 № 78/16, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома інформацію про хід виконання у 2024 році Програми «Благоустрій Рожищенської міської територіальної громади», затвердженої рішенням міської  ради від 22.12.2023 № 39/7,  що додається.

2. Загальному відділу Рожищенської міської ради (Олена Лазарук) оприлюднити це рішення на офіційному вебсайті Рожищенської міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури та  постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій.

Міський голова						            Вячеслав ПОЛІЩУК

Юрій Міщук

Додаток

до рішення Рожищенської міської ради

від 20 лютого 2025року № 53/18

Інформація про хід виконання у 2024 році Програми «Благоустрій Рожищенської міської територіальної громади»

1.Загальні відомості.

КП «Дільниця благоустрою Рожищенської міської ради»  є юридичною особою публічного права та здійснює виробничу діяльність з метою одержання доходів.

В Програмі передбачено виконання наступних заходів:

- технічне обслуговування та утримання в належному стані електромереж вуличного освітлення;

- утримання елементів благоустрою: кладовищ,  малих архітектурних форм, пам'ятних споруд, лавок, дощок оголошень, спортивного та дитячих майданчиків, зупинок транспорту;

- вивіз сміття зі стихійних сміттєзвалищ, впорядкування сміттєзвалищ;

- утримання та обслуговування вуличної ливневої мережі, стічних канав, ставків;

- зимове утримання, а саме очистка від снігу та посипання ПСС  проїжджої частини вулиць, тротуарів, газонів, доріжок міста;

- підготовка міста до Новорічних, Великодніх свят, Дня Незалежності та Дня міста;

- прибирання вулиць, тротуарів, парків, скверів, площ, зупинок від сміття та прибардюрного грунту;

- прибирання прибудинкової території та парку біля ЦНАПу;

- грейдерування, утримання та поточний ремонт доріг;

- озеленення територій, косіння газонів, утримання парків, здійснення захисту зелених насаджень від хвороб і шкідників, підживлювання і поливання декоративних рослин;

- видалення аварійних дерев, формування крони дерев та обрізування гілок, що заважають безпечному руху транспорту і пішоходів;

- гуманне поводження з бездомними тваринами.

2. Виконані роботи по Програмі благоустрою.

Підприємство отримувало кошти від виконання робіт передбачених Програмою «Благоустрій Рожищенської територіальної громади» на 2024 рік. Замовником вказаних послуг була Рожищенська міська рада.

Згідно фінансового звіту за 2024 рік КП «Дільниця благоустрою Рожищенської міської ради» отримано дохід з місцевого                           бюджету 9256,111 тис. грн:

1. Доходи, отримані по Програмі «Благоустрій Рожищенської територіальної громади на 2024 рік» - 8085,256 тис. грн.

2. Доходи, отримані по функції місцевого бюджету «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» - 287,025 тис. грн (на закупівлю пального для сміттєвозів – 99,2 тис. грн та погашення заборгованості за захоронення ТПВ на полігоні с. Брище – 187,825 тис. грн).

3. Доходи, отримані по функції місцевого бюджету «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» - 883,830 тис. грн (Протягом 2024 року підприємством, як балансоутримувачем комунальних доріг територіальної громади, відповідно до рішень сесій  та розпоряджень міського голови було залучено для проведення  поточного ремонту доріг спеціалізованою технікою  ТзОВ «Унідор Сервіс». Провели ліквідацію ям та тріщин спеціалізованою технікою на дорогах з асфальтним покриттям сумішшю щебеневої крихти і бітумної емульсії. Відновлено покриття по вулицях міста Рожище: Незалежності, частково Шевченка, М.Вовчка, частково Мостова, частково К.Шилокадзе, зупинка біля ЦРЛ, С. Бандери, Волонтерів, Привокзальна, частково Героїв УПА, Драгоманова, Січових Стрільців, Грушевського, Гранична, Заньковецької, Селянська, Ліпкана, переїзд з Шевченка на Незалежності, села Топільне частково вулиці Шевченка, частково Квітнева (150 м).

Фактичне використання коштів по Програмі «Благоустрій Рожищенської територіальної громади» на 2024 рік в розрізі статей наступне:

- Технічне обслуговування та утримання в належному стані електромереж вуличного освітлення – 1 468,540 тис. грн (з них використано на оплату за використану електроенергію вуличного освітлення –                      796,560 тис. грн). Проведено ремонт, заміну пускових реле, годинникових реле, світлових реле, автоматичних вимикачів, кабелів, кронштейнів та світильників, регулювання годинникових реле, технічне обслуговування 105 шаф обліку зовнішнього освітлення по населених пунктах громади (з них 36 по м. Рожище та 69 по селах). Обслуговували – 2137 світлоточок, протяжність вуличної мережі 240,7 км, з яких 912 світлоточок протяжністю мереж 53,7 км. -                м. Рожище та 1225 світлоточок протяжністю мереж 187 км – села та селище. Відновлено  вуличне освітлення в селах: Єлізаветин, Дубище, Переспа, в місті Рожище вулиці М. Хвильового, Кольцова, Драгоманова, Пирогова Мазепи, Шилокадзе, Промислова, Грушевського, Шевченка, Незалежності, Заньковецька, Г. УПА, С.Бандери, Квітнева, Сосюри, Кондратюка, В. Великого, Мостова, Хмельницького, Добровольців, Івасюка, Куліша, Садова, Гранична, Тичини. Очищено зовнішні мережі освітлення від гілляк по м. Рожище вул. Промислова, Сосюри, Українська, Берегового, Садова, Мостова,                         с. Валер’янівка.

- Утримання елементів благоустрою: кладовищ,  малих архітектурних форм, пам'ятних споруд, лавок, дошок оголошень, дитячих та спортивних майданчиків, зупинок транспорту – 654,649 тис. грн. Обслуговували дрібні елементи благоустрою (ремонт лавок, 10 дощок оголошень, очищали вуличні урни та сміттєві ящики, прочищали ливнівки, оздоблювали зупинки, ремонтували колонки на кладовищах №2 та №3              м. Рожище, ремонтували поломані ящики для пластику, провели капітальний ремонт 16 сміттєвих ящиків 0,75м3, відновлювали бордюри                                 по вул. Незалежності та Героїв УПА, замінювали, укріплювали та доставляли дорожні знаки по вул. Ліпкана, Волонтерська, Героїв УПА, С. Стрільців,           М. Вербицького). Виготовляли кронштейни під прапоротриймачі і встановлювали та (або) замінювали прапори на могилах захисників України кладовищ населених пунктів Рожище, Оленівка, Олешковичі, Дубище, Рудня. Допомогали в укріпленні об’єкта енергорозподілення в селі Сокіл. Облаштовували площадку з твердим покриттям біля колонки на кладовищі №3. Підсипали пісок на могили після розмивання дощовими водами на кладовищі №2. Відновили роботу колонки на кладовищі в с. Кобче. Монтували банери на вулицях Незалежності, Мазепи. Ремонтували огорожі на кладовищі с. Рудня. Встановлювали огорожу та планували площадку біля кладовища №3 м. Рожище для сміття. Ремонтували футбольні ворота на стадіоні в с. Рудня. Демонтували аварійні комплектуючі на дитячому майданчику с. Рудня. Утримували              14 павільйонів зупинок маршрутних транспортних засобів та 10 пам’ятних місць і місць поховання (воїнів УПА (кладовище №1), солдатам загинувшим     у 2 Світовій війні (кладовище №1) пам’ятник воїну К. Шилокадзе, пам’ятник розстріляним Євреям (кар’єр), пам’ятник Б.Хмельницькому, Меморіал Слави (парк м/рада), сквер Небесної Сотні, пам’ятник «Парова машина», Єврейське кладовище (вул. Н.Ужвій), знак «Рожище». Відновили декоративне покриття пам’ятника Б.Хмельницького. Доглядали за 7 дитячими майданчиками          (вул Світанкова, Незалежності 13, 18, 43, 89, парк біля міської ради Незалежності 60, парк біля Укрпошти). Провели поточний ремонт, фарбували конструкції дитячого устаткування, підсипали пісок, вирівнювали профіль площадки, скошували траву. Провели поточний ремонт тренажерів                    на спортивному  майданчику (парк біля міської ради Незалежності 60).

- Вивіз сміття зі стихійних сміттєзвалищ, впорядкування сміттєзвалищ – 828,136 тис. грн. (з них на оплату послуг по захороненню ТПВ  використано 242,899 тис грн.). Вивезли на полігон с. Брище 2707 м.куб ТПВ      зі стихійних сміттєзвалищ. Підгортали трактором Белорус 82.1 і екскаватором JCB ТПВ на сміттєзвалищах населених пунктів Дубище, Рудня, Крижівка, Носачевичі. Проводили завантаження та вивезення ТПВ автомобілем ГАЗ-3507, тракторами Белорус 82.1 і МТЗ-82 з двох кладовищ с. Топільне, з трьох кладовищ м. Рожище на полігон, а з кладовищ сул Переспа, Козин, Пожарки, Оленівка, Кобче  на місцеві сміттєзвалища. Ліквідовані стихійні сміттєзвалища,  які знаходилися в м. Рожище на вул. Шевченка (автостоянка, гуртожиток), Г.УПА, Сковороди, Селянська, Січових Стрільців. Підгортали будівельне сміття по вул. Шевченка, Привокзальна. Вивозили сміття автомобілем           ГАЗ-3507 з урочища Чебені після прибирання активістами присвячений дню Довкілля. Утилізували ПЕТ– пляшки з контейнерів;

- Утримання та обслуговування вуличної ливневої мережі, стічних канав, ставків – 39,551 тис. грн. Прочищали екскаватором JCB водовідвідні мережі для відводу дощових і талих вод по вулицях С. Бандери, Трудова, Волонтерська, Симоненка, Грушевського, Гранична, С. Стрільців, Героїв УПА. Відновлювали водовідвідний канал в селах Переспа, Носачевичі,                  Рудка-Козинська. Прочищали переливні труби через вулиці Волонтерська, Грушевського, К. Шилокадзе, Симоненка. Встановлювали переливні труби        в селах Переспа, Берегове. Виготовляли та замінювали водозливні решітки       на проїжджій частині вулиці Волонтерська.

- Зимове утримання, а саме очистка від снігу та посипання піщано-сольовою сумішшю проїжджої частини вулиць, тротуарів, газонів, доріжок міста – 1 257,856 тис. грн. Для утримування доріг в належному стані в осінньо-зимовий період було закуплено 2,5 тон палива, 16 тон солі - 99,996 тис грн та 357,1 тон піску - 99,988 тис грн. Прибирали сніг з дорожнього полотна вулиць в населених пунктах Рожище, Дубище, Топільне, Дмитрівка. Посипали піщано-сольовою сумішшю дорожнє полотно при ожеледиці по основних вулицях міста. Використано близько 220 тон ПСС.

- Підготовка міста до Новорічних, Великодніх свят,                          Дня Незалежності та Дня міста – 14,776 тис. грн.

- Прибирання вулиць, тротуарів, парків, скверів, площ від сміття та прибардюрного грунту – 1 470,768 тис. грн. Проводили щоденне підмітання 4907 м2  доріг, 8025 м2 тротуарів, 8903 м2 площ та скверів. Викопували пеньки    в парку (м/рада), кладовище № 3, вулиця Селянська (дорога до кладовища № 3). Збирали та вивозили листя з вулиць М. Вербицького, Незалежності, Грушевського, Ліпкана, Привокзальна, Волонтерська, С. Бандери, парку       (біля м/ради), площі Б. Хмельницького. Зібрали та відвезли орієнтовно 250 тонн прибардюрного грунту з вулиць Незалежності, Героїв УПА, Волонтерська,       С. Бандери, Т. Чайки, Грушевського, Січових Стрільців, Драгоманова,     Михайла Вербицького.

- Прибирання прибудинкової території та парку біля ЦНАПу – 171,695 тис. грн. Працівник благоустрою закріплений за вказаною територією, проводить підмітання сміття, викошування травостою, посипання ПСС              в зимовий період, підстригання кущів, видалення сухих гілок та інші роботи.

- Грейдерування та утримання доріг, поточний ремонт –             421,815 тис. грн. Власною технікою провели вирівнювання дорожнього полотна по вулицях міста Рожище: М. Хвильового, Володимира Великого,                     К. Шилокадзе, В’ячеслава Чорновола, Сухарєва, Ярослава Мудрого, Дорошенка, Сухомлинського, Сковороди, Набережна, Опанаса Стефаніва, Сосюри, В’ячеслава Зенца, частково Куліша, частково Шевченка, Молодіжна, Польова, Героїв Небесної Сотні, Селянська (біля кладовища №3), Л. Українки, Залізнична, М. Рильського, Тичини, Шведа, Кар’єрна, Пирогова, Зелена, Лугова,  Виговського, Трудова, Спортивна, Світанкова, М. Бойко, В. Івасюка,     І. Пулюя, Українська, І. Сірка, І. Франка, Дмитрівська, заїзд до ЦНАПу,         села Переспа вулиці: Спортивна, Механізаторів, Будівельна, села Берегове вулиці Набережна,села Мильськ вулиці Шкільна, Весела, Молодіжна, Миру, Кільцева, село Крижівка вул. Селянська, Берегова, 17 Вересня, Вишнева, Зелена, села Луків вулиці Квіткова, Молодіжна, 8 Березня, Привітна, села Сокіл вулиці Озерна, 8 Березня, Дружби, Садова. Також проводили перевезення, розсипання, вирівнювання та трамбування щебня по вулиці Добровольців         м. Рожище, замощували ями на проїзді кладовища №3 та в с. Рудня. Всього за 2024 рік використано 133,36 тонн щебня. Допомагали обладнати площадку для стоянки автомобілів на території КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня». Вирівняли площадку біля кладовища смт Дубище. Провели ремонт дорожніх знаків по вулицях Привокзальна, Ювілейна, Симоненка, С. Стрільців, Волонтерська, Ліпкана, Незалежності. Підсипали пісок під бруківку що просіла по вул. Незалежності. Відновлювали дорожню розмітку на 39 пішохідних переходах по території міста.

- Озеленення територій, косіння газонів, утримання парків –       320,250 тис. грн. Утримували квітники та клумби по місту (прополка, підживлювання, підливання рослин в суху погоду). Утримували (обкошування, збір, вивіз трави, підрізання та вивіз гілляк, збір сміття) 4 парків м. Рожище (біля міськради, біля р. Стир, площа Б.Хмельницького, Грушевського (ЦНАП)) і скверів «Небесної сотні» (вул. Незалежності), біля Михайлівської церкви. Обкошували близько 260 тис. м2 зарослих травою площ. Проводили косіння трави МТЗ-82 з косаркою та ручними бензокосами біля адмінприміщення       смт Дубище, на кладовищах сіл Топільне, Крижівка, Носачевичі, Рудня, кладовище №3, біля установ, місцях загального користування м. Рожище.

- Видалення дерев, формування крони дерев та обрізування гілок – 309,670 тис. грн. Видалено близько 30 аварійних дерев згідно ордерів, сформовано крони біля 40 дерев . Ліквідація дерев проводилась в селах Рудня (кладовище), Вишеньки, Кобче (кладовище) в м. Рожище на вул. Гузара, Чехова, Мазепи, М. Вовчка, Г УПА, Незалежності, С. Бандери, Залізнична,       К.Шилокадзе, Заньковецька, Ліпкана, Драгоманова, Філатова, в парку. Також зрізали небезпечні дерева на території комунальних установ та приватних обійсть. Обрізали гілляки, що заважають проїзду автотранспорту та проходу пішоходів по вулицях Сосюри, Олександра Плоцидима, Шевченка, Курбаса,    С. Бандери, Добровольців, Калнишевського, Сухомлинського, Мостова, Спортивна, Заньковецької, Ліпкана, В. Зенца, Космонавтів, І. Сірка, Симоненка. Прочищення порослі вздовж дороги по вулиці Селянській (кладовище №3). Вирізання порослі в водовідвідній канаві по вул. Волонтерська, Філатова, Грушевського. Вирубування кореневої порослі навколо дерев по вулицях Незалежності, Волонтерська, С. Бандери. Систематичний вивіз гілляк з під багатоквартирних будинків вулиць Кондратюка, Незалежності, О. Олеся. Збирали та вивозили гілляки з під ящиків багатоквартирних будинків, стихійних сміттєзвалищ, парків.

- Гуманне поводження з бездомними тваринами – 47,9 тис. грн.

Решта суми - це податок на додану вартість з суми надходжень  становить 1 079,650 тис. грн.

3. Дебіторська та кредиторська заборгованість.

У звітному періоді штрафні санкції підприємствами - постачальниками до КП «Дільниця благоустрою Рожищенської міської ради» не застосовувались. Також не було встановлено безнадійної дебіторської та кредиторської заборгованості, в тому числі заборгованості, за якою термін позовної давності минув.

Начальник  КП «Дільниця благоустрою»                                    Юрій Міщук